Plán lesohospodárskej činnosti na lesných pozemkoch obce Hontianske Moravce

na rok 2021.

Ochrana mladých lesných porastov pred nežiadúcou vegetáciou.                                                              V porastoch 1028, 1029 podľa potreby vykonať ošetrenie 2x do roka.                                                                                   Predpokladané náklady :                                                                           1,80 ha x 150 eu/ ha : 225 eu                                  Termín : máj- jún , august-október 2021

Ochrana mladých lesných porastov pred odhryzom zverou repelentnou látkou , staniolom. V porastoch 1028,1029 ochrániť púčiky sadeníc a nádejných stromčekov z prirodzenej obnovy pred odhryzom zverou náterom repelentnou látkou , a oväzovaním staniolom.                                                                        Predpokladané náklady :                                                                             0,70 ha x 100 eu/ ha :   70 eu                                 Termín : október-november 2021

Ostatné práce                                                                                                                                                         Doznačenie porastových , majetkových hraníc , údržba lesných ciest.                                                                                    Predpokladané náklady :                                                                            40 hodín x 5 eu/ hod : 200 eu                                Termín : podľa potreby v priebehu roka 2020.

Čistenie plôch po ťažbe drevnej hmoty, uhadzovanie haluziny.                                                                                 Predpokladané náklady :                                                                        180 prm x 3,50 eu/prm : 630 eu

Ťažba , približovanie drevnej hmoty.                                                                                                                                         Predpokladané náklady :                                                                       180 prm x 16 eu / prm   : 2880 eu

Činnosť odborného lesného hospodára                                                                                                                                     Predpokladané náklady :                                                                                                                      300  eu

Spolu predpokladané náklady na lesohospodársku činnosť  :    4305 eu

Ťažba drevnej hmoty – predaj palivového dreva                                                                                                                  V roku 2021 je naplánované v porastoch 1027,1032 vyťažiť cca 120 m3 drevnej hmoty – hrúbia, prednostne na prípravu palivového dreva  pre občanov Hontianskych Moraviec.                                    Spolu by to bolo cca 180 prm – metrovice.                                                                                                                                    Predpokladané príjmy  :                                                                       180 prm x25 eu/ prm :  4500 eu

Dňa 21.12.2020 zostavil : ing.Jozef Segeč – odborný lesný hospodár

Oboznámený : ing. Rudolf Gabryš – starosta obce