Plán lesohospodárskej činnosti na lesných pozemkoch obce Hontianske Moravce

na rok 2024.

Výsadba sadeníc lesných drevín                                                                                                                        V poraste č.1029 výsadba cca 200 ks duba zimného                                                                                                                                                                                                                 Predpokladané náklady  :                                                                            200 ks x 0,70 eu/ks :140 eu                                                 Termín :   jar 2024

Ochrana mladých lesných porastov pred nežiadúcou vegetáciou.                                                              V porastoch 1028, 1029 podľa potreby vykonať ošetrenie 2x do roka.                                                                                   Predpokladané náklady :                                                                           1,50 ha x 170 eu/ ha : 255 eu                                  Termín : máj- jún , august-október 2024

Ochrana mladých lesných porastov pred odhryzom a lúpaním zverou.                                        V porastoch 1028,1029 ochrániť púčiky sadeníc a nádejných stromčekov z prirodzenej obnovy pred odhryzom zverou náterom repelentnou látkou , a oväzovaním staniolom, a kmienkov mladých stromov oväzovaním konármi , príp. pletivom.                                                                         Predpokladané náklady :                                                                                                                   300 eu                                 Termín :  február-november 2024

Prerezávky,výsek nežiadúcich drevín                                                                                                                                          V poraste č.1029 b ,1029av mladších skupinách podporiť hrab , cer                                                                                             Predpokladané náklady :                                                                            0,60 ha x 190 eu/ ha :   114 eu

Ostatné práce                                                                                                                                                          Údržba lesných ciest, stavba oplôtkov na ochranu mladín pred zverou                                                                                   Predpokladané náklady :                                                                              50 hodín x 6 eu/ hod : 300 eu                                Termín : podľa potreby v priebehu roka 2023.

Čistenie plôch po ťažbe drevnej hmoty, uhadzovanie haluziny.                                                                                 Predpokladané náklady :                                                                        120 prm x 3,50 eu/prm :  420 eu

Ťažba , približovanie drevnej hmoty.                                                                                                                                         Predpokladané náklady :                                                                       120 prm x 20 eu / prm   : 2400 eu

Činnosť odborného lesného hospodára                                                                                                                                     Predpokladané náklady :                                                                                                                      330  eu

Spolu kalkulované náklady na lesohospodársku činnosť  :    4259 eu

Ťažba drevnej hmoty – predaj palivového dreva                                                                                                                  V roku 2023 je naplánované spolu  vyťažiť  120 PRM drevnej hmoty – hrúbia, prednostne na prípravu palivového dreva  pre občanov Hontianskych Moraviec.                                   .                                                                                                                                    Predpokladané príjmy  :                                         120 prm x35 eu/ prm :  4200 eu

Prenájom lesných porastov na účely výkonu práva poľovníctva                                                                       Predpokladané príjmy :                                                 71 ha  1,62 eu / ha :   115 eu

Spolu kalkulované príjmy :                                                             4315 eu

Poznámka : Vysoké stavy poľovnej , divožijúcej zveri na lesných pozemkoch obce Hontianske Moravce znemožňujú normálne a plynulé hospodárenie v týchto porastoch .Poľovná zver spôsobuje neúnosné škody na mladých lesných porastoch odhryzom púćikov a mladých výhonkov na mladých stromćekoch a sadeniciach / jelenia, dančia zver /, vyrývanie, vytrhávanie vysadených sadeníc/diviačia zver/,  lúpanie kôry kmienkov mladých stromov / jelenia , dančia zver/.            Neúnosné  preto že znemožňujú nielen umelú ale aj prirodzenú obnovu lesa / hlavne duba , cera ale aj hraba /,a to spomaľuje tempo odčerpávania zásob v rubných porastoch, čo nepriamo výrazne znižuje objem drevnej hmoty  / nižší o 30-40 percent/,ktorý budeme môcť ročne ťažiť v porovnaní s predpisom schváleného Programu starostlivosti o les na roky 2021- 2030.  Tu budeme musieť pristúpiť k veľmi prácnej ochrane pred zverou / oplôtky, obaľovanie kmienkov/, aby sme zabezpečili následné mladé lesné porasty.

V prípade kladného hospodárskeho výsledku v lesohospodárskej činnosti doporučujem vytvorený zisk investovať práve do ochrany mladých lesných porastov , pretože je vo všeobecnom záujme  aby boli lesné porasty v súćasnej  zjavnej klimatickej zmene stabilné.

Dňa 2.1.2024 zostavil : ing.Jozef Segeč – odborný lesný hospodár